PROYECTO PPP
Gestor móvil de colecciones numismáticas
Documento de anteproyecto

Ciclo formativo	C.F.G.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)
Módulo	Proyecto (PPP)
Centro	CIFP César Manrique
Autoría	José Daniel Artiles González, Santiago Atienza Ferro, María Colina Lorda
Fecha prevista de entrega	26 de abril de 2026
Tutor	Profesor/a del módulo Proyecto PPP: Juan Carlos Pérez Rodríguez

Repositorio: ppp_grupo1_25_26

# 2. Introducción
El presente documento desarrolla el anteproyecto del sistema Gestor móvil de colecciones numismáticas, una aplicación pensada para registrar, organizar y consultar monedas y billetes desde un teléfono móvil. La propuesta parte de una idea sencilla pero muy útil: permitir que una persona coleccionista tenga su inventario siempre disponible, incluso sin conexión a internet, con una interfaz cómoda y un almacenamiento local fiable.
La aplicación se construirá con React Native, utilizando Drizzle ORM como capa de acceso a datos y SQLite como base de datos local. Esta combinación tecnológica encaja con los conocimientos del ciclo de DAM y, al mismo tiempo, permite obtener un resultado que se aproxima a un producto profesional real: una aplicación móvil multiplataforma, con persistencia, formularios, navegación, gestión de imágenes y estadísticas básicas.
Este anteproyecto tiene una función doble. Por una parte, sirve para dejar claro qué se va a desarrollar, cuál será el alcance real del proyecto y cómo se organizará el trabajo de las tres personas del grupo. Por otra, permite demostrar que la propuesta responde de forma coherente a los requisitos de evaluación del módulo, especialmente en lo relativo al mínimo de tres pantallas, al uso de persistencia local, al CRUD obligatorio, a la existencia de documentación técnica y al seguimiento del trabajo mediante GitHub.
El documento no busca convertirse en un manual técnico exhaustivo. Se centra en explicar, con lenguaje claro y ordenado, las decisiones esenciales del proyecto: por qué esta aplicación puede resultar útil, qué partes tendrá, qué tareas hay que completar, cómo se van a repartir y en qué plazos se espera terminar cada fase para que la entrega no supere en ningún caso el 26 de abril de 2026.
También se ha tenido en cuenta la recomendación del profesor de incorporar fotografías reales de monedas o billetes. Ese detalle hace que la propuesta resulte más atractiva y más cercana a un uso real, ya que permite documentar piezas con defectos de imprenta, errores de acuñación o rasgos especiales que son especialmente relevantes para una persona aficionada a la numismática.
# 3. Origen, contextualización y justificación del proyecto
La idea del proyecto surge al observar un problema común en muchas aficiones de colección: el material se conserva físicamente con bastante cuidado, pero la información sobre cada pieza se gestiona de forma dispersa. Es habitual encontrar personas que anotan datos en hojas sueltas, en archivos de texto, en notas del móvil o en aplicaciones genéricas que no están preparadas para describir correctamente una moneda o un billete. Eso complica saber qué piezas se tienen, cuáles faltan, qué ejemplares presentan algún rasgo singular y qué información conviene consultar de un vistazo.
En el caso de la numismática, además, la imagen de la pieza tiene un valor documental importante. Una fotografía puede mostrar el desgaste, el estado de conservación, un error de acuñación, una diferencia en el reverso o un detalle que ayuda a distinguir una pieza común de otra especialmente interesante. Por este motivo, incorporar cámara o galería no se plantea como un adorno visual, sino como una funcionalidad directamente relacionada con la utilidad real de la aplicación.
Desde el punto de vista académico, el proyecto está bien contextualizado dentro del ciclo de DAM. Integra conocimientos de programación, desarrollo móvil, acceso a datos, modelado de información, trabajo en equipo, control de versiones, planificación y documentación. También obliga a tomar decisiones razonables de alcance, algo importante en un proyecto de fin de ciclo: no se trata de proponer todas las ideas posibles, sino de seleccionar aquellas que aportan valor y pueden entregarse en plazo con un resultado sólido.
La propuesta se justifica también por su viabilidad. La aplicación no depende de un servidor remoto ni de servicios complejos de terceros. Al funcionar en local con SQLite, es perfectamente usable sin conexión, reduce la complejidad técnica y facilita que el equipo se concentre en la parte realmente evaluable: persistencia, interfaz móvil, operaciones CRUD, integración de imágenes, estadísticas y documentación bien presentada.
Por tanto, el proyecto responde a una necesidad concreta, tiene interés práctico, es coherente con los contenidos del ciclo y puede defenderse con facilidad ante un público que no conozca previamente la aplicación. Esa combinación entre utilidad, viabilidad y claridad de exposición es una de las principales fortalezas de la propuesta.
# 4. Objetivo general del proyecto
El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación móvil funcional que permita registrar, consultar, editar, eliminar y analizar una colección numismática mediante almacenamiento local en SQLite, de manera que el usuario pueda gestionar sus monedas y billetes desde el propio dispositivo sin depender de una conexión a internet.
De este objetivo principal se derivan varios objetivos específicos. El primero consiste en definir una base de datos local clara y bien organizada para almacenar información relevante de cada pieza: nombre, país, año, valor facial, tipo, material, estado de conservación, rareza, observaciones, imagen asociada y fechas de creación o actualización. El segundo objetivo es crear una interfaz intuitiva, con navegación sencilla y formularios fáciles de usar, para que la aplicación resulte accesible incluso a una persona con pocos conocimientos técnicos.
El tercer objetivo específico es implementar un CRUD completo. Esto implica que la persona usuaria podrá dar de alta nuevas piezas, consultarlas en un listado general, modificar sus datos y borrarlas cuando sea necesario. El cuarto objetivo es añadir soporte multimedia mediante cámara o galería, de modo que cada ficha pueda tener una fotografía real. El quinto objetivo es generar estadísticas útiles, con tarjetas resumen y gráficas simples, orientadas a mostrar el estado general de la colección sin sobrecargar el proyecto con cálculos innecesarios.
Por último, el proyecto tiene un objetivo documental y organizativo: demostrar una planificación coherente, repartir responsabilidades entre los tres integrantes del grupo, mantener un repositorio privado en GitHub con issues y commits alineados con las tareas, y presentar una memoria y una exposición final que reflejen con claridad lo que se ha construido.
# 5. Descripción del proyecto
La aplicación recibirá provisionalmente el nombre de NumisPocket. Se plantea como un gestor móvil personal, orientado a colecciones privadas de monedas y billetes. Su primera versión se centrará en el inventario y consulta de piezas propias. Quedan expresamente fuera del alcance la compraventa, la sincronización en la nube, la autenticación con servidor, la tasación en tiempo real o la creación de un gran catálogo numismático mundial precargado. Esta decisión es intencionada y busca que el equipo llegue con seguridad a una entrega completa y defendible.
La estructura de la app girará alrededor de tres pantallas principales. La primera será el listado general de la colección. Actuará como pantalla de inicio y permitirá consultar todas las piezas almacenadas, buscar por texto y filtrar por campos relevantes, por ejemplo país, año, tipo de pieza, material, estado de conservación o disponibilidad de fotografía. Desde esta vista se podrá acceder a la ficha de cada registro y al formulario para añadir una pieza nueva.
La segunda pantalla será el módulo de alta y edición. Aquí se implementará el formulario principal del sistema. Este formulario permitirá introducir todos los datos básicos de una pieza numismática, validar la información antes de guardarla y cargar los datos ya existentes cuando se abra una ficha para editarla. Además, incluirá la integración con la cámara del dispositivo o con la galería para asociar una imagen real a cada moneda o billete.
La tercera pantalla será la de estadísticas. Su función será ofrecer una lectura global del estado de la colección sin obligar a revisar pieza por pieza. Mostrará el número total de registros, el porcentaje de piezas con fotografía, la distribución por países o tipos y algunas gráficas simples que ayuden a visualizar la colección. Esta parte está pensada para reforzar la puntuación del proyecto, pero se diseñará con criterios realistas para no poner en riesgo la funcionalidad obligatoria.
Desde el punto de vista técnico, React Native se utilizará para construir la interfaz móvil, aprovechando una tecnología moderna y muy conectada con los conocimientos web adquiridos en el ciclo. Expo facilitará la puesta en marcha del proyecto, la instalación de librerías y la prueba en dispositivos reales. SQLite se encargará del almacenamiento local y Drizzle ORM ayudará a definir el esquema de datos y a organizar las consultas, inserciones, actualizaciones y borrados de forma más limpia.
La arquitectura prevista será sencilla por capas. En la capa de presentación estarán las pantallas, componentes, botones, tarjetas y formularios. En la capa de lógica se aplicarán validaciones y reglas de negocio elementales, como impedir que se guarde una pieza sin nombre identificativo o comprobar que el año tenga formato válido. En la capa de datos se situarán el esquema de Drizzle, las funciones CRUD y las consultas necesarias para el listado y las estadísticas. Esta organización no busca complejidad extra, sino claridad y mantenimiento.
También se cuidará el aspecto visual de la aplicación. Aunque el proyecto sea académico, se pretende que el diseño sea agradable y moderno: tarjetas limpias, colores consistentes, formularios ordenados, gráficos legibles y capturas que permitan mostrar un producto convincente durante la exposición. La interfaz se diseñará para que resulte atractiva, pero sin caer en soluciones demasiado complejas que consuman tiempo de desarrollo innecesario.
## 5.1 Tecnologías previstas
Elemento	Tecnología	Justificación
Framework móvil	React Native con Expo	Permite crear una app móvil moderna, probarla con rapidez y reutilizar conocimientos web.
Persistencia local	SQLite	Base de datos ligera integrada en el dispositivo, ideal para un inventario personal offline.
ORM	Drizzle ORM	Facilita el modelado del esquema y mantiene ordenada la capa de acceso a datos.
Navegación	React Navigation / Expo Router	Organiza de forma clara las tres pantallas y el paso de parámetros.
Multimedia	Expo Camera / Expo Image Picker	Permite tomar fotografías reales o seleccionar imágenes desde la galería.
Gráficas	react-native-chart-kit o similar	Cubre la pantalla de estadísticas con un coste razonable de implementación.
Control de versiones	GitHub privado	Permite seguimiento mediante issues, ramas y commits relacionados con cada tarea.

## 5.2 Modelo de datos previsto
La tabla principal será la de piezas numismáticas. Cada registro tendrá, como mínimo, los campos id, nombre, tipo de pieza, país, año, valor facial, material, estado de conservación, rareza, observaciones, ruta de imagen, fecha de alta y fecha de actualización. Este modelo cubre con solvencia las necesidades de una primera versión y deja margen para ampliaciones futuras.
No se pretende sobredimensionar la base de datos. La normalización se aplicará de forma razonable: algunos valores podrán gestionarse inicialmente mediante listas controladas en la interfaz si eso simplifica el proyecto. Solo se separarán en tablas adicionales aquellos elementos que de verdad aporten claridad o reutilización. Si el tiempo lo permite, se valorará incluir una pequeña tabla de perfil para cubrir una futura pantalla 'about me' con avatar, aunque esa parte no se considera prioritaria frente al CRUD y las estadísticas.
# 6. Tareas
A continuación se describen las tareas principales del proyecto. Se ha fijado una planificación realista y cerrada antes del 26 de abril de 2026. Además, se ha repartido el trabajo teniendo en cuenta que, preferiblemente, cada integrante del grupo se responsabilice de una pantalla principal.

## Tarea 1. Planificación inicial y preparación del entorno
Esta tarea abarca la creación del repositorio privado en GitHub, la configuración inicial del proyecto con Expo, la instalación de Node.js y las dependencias básicas, la definición de la estructura de carpetas y la apertura de las primeras issues. También incluye el acuerdo del equipo sobre normas de commits, ramas y reparto inicial de responsabilidades. La metodología será colaborativa y servirá para dejar una base estable sobre la que desarrollar el resto del proyecto sin pérdidas de tiempo posteriores.
Duración	12 horas	Fecha y hora de inicio	01/04/2026 16:00
Fecha y hora de fin	02/04/2026 20:00	Recursos humanos	3 integrantes
Recursos materiales	Ordenadores, internet, VS Code, GitHub, Expo CLI	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Responsabilidad compartida; coordinación por Integrante 1	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.
## Tarea 2. Análisis funcional y diseño técnico
En esta fase se concretarán los requisitos funcionales y no funcionales, los casos de uso, el modelo de datos, la navegación entre pantallas y los criterios de validación del formulario. También se decidirán el estilo visual base, los colores, la organización del menú y los datos mínimos que debe mostrar cada vista. El resultado será un diseño suficientemente claro para comenzar a programar sin incertidumbres.
Duración	14 horas	Fecha y hora de inicio	03/04/2026 16:00
Fecha y hora de fin	04/04/2026 20:00	Recursos humanos	3 integrantes
Recursos materiales	Herramientas de diagramación, procesador de textos, tablero compartido	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Integrante 1	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.
## Tarea 3. Diseño e implementación de la base de datos local
Se creará el esquema SQLite con Drizzle ORM y se programarán las funciones CRUD básicas, junto con consultas de filtrado y agregación para las estadísticas. Esta fase es crítica porque el resto de pantallas dependerá de disponer de una capa de datos estable. La metodología será incremental: primero se define el esquema, después se validan inserciones y consultas, y por último se prueban actualizaciones y borrados.
Duración	16 horas	Fecha y hora de inicio	05/04/2026 16:00
Fecha y hora de fin	06/04/2026 20:00	Recursos humanos	2 integrantes con apoyo del tercero
Recursos materiales	SQLite, Drizzle ORM, entorno de pruebas	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Integrante 2	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.
## Tarea 4. Desarrollo de la pantalla de listado y filtrado
Se implementará la pantalla principal de la app: tarjetas o lista de piezas, cuadro de búsqueda, filtros rápidos y acceso a la edición de cada registro. Se cuidará especialmente la usabilidad, ya que esta pantalla será la más utilizada durante la demostración. Se trabajará con datos de prueba desde el principio para detectar problemas visuales o de rendimiento con suficiente antelación.
Duración	18 horas	Fecha y hora de inicio	07/04/2026 16:00
Fecha y hora de fin	11/04/2026 20:00	Recursos humanos	1 integrante principal + apoyo en revisión
Recursos materiales	React Native, componentes visuales, emulador o móvil	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Integrante 1	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.

## Tarea 5. Desarrollo del módulo de alta y edición con fotografía
Esta tarea cubre el formulario de alta, la edición de registros, la validación de campos, la confirmación de borrado y la integración con la cámara o galería. Se considera una de las piezas clave del proyecto porque concentra el CRUD obligatorio y la parte multimedia que aporta interés visual. El objetivo es que una nueva pieza pueda registrarse en pocos pasos y quede correctamente reflejada en el listado y en las estadísticas.
Duración	22 horas	Fecha y hora de inicio	09/04/2026 16:00
Fecha y hora de fin	14/04/2026 20:00	Recursos humanos	1 integrante principal + apoyo en integración
Recursos materiales	Expo Camera, Expo Image Picker, dispositivo móvil	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Integrante 2	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.
## Tarea 6. Desarrollo de la pantalla de estadísticas y gráficas
Se elaborará un panel con indicadores resumidos y varias gráficas sencillas pero útiles. Se priorizarán estadísticas comprensibles: número total de piezas, porcentaje con foto, distribución por países o tipos y algún gráfico por años o estados. La idea es reforzar la calidad del proyecto y su presentación, evitando métricas artificiales o difíciles de justificar.
Duración	18 horas	Fecha y hora de inicio	12/04/2026 16:00
Fecha y hora de fin	16/04/2026 20:00	Recursos humanos	1 integrante principal + apoyo en consultas
Recursos materiales	Librería de gráficos, datos de ejemplo, base de datos local	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Integrante 3	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.
## Tarea 7. Integración del CRUD, navegación y pruebas funcionales
Una vez terminadas las tres pantallas, se integrará el flujo completo. Se comprobará que el alta actualiza el listado, que la edición persiste correctamente, que el borrado elimina datos y que las estadísticas se recalculan. También se revisarán permisos de cámara y galería, navegación entre pantallas y comportamiento ante errores comunes. Esta fase incluye margen de seguridad para corregir incidencias antes de entrar en documentación final.
Duración	20 horas	Fecha y hora de inicio	17/04/2026 16:00
Fecha y hora de fin	20/04/2026 20:00	Recursos humanos	3 integrantes
Recursos materiales	Móviles o emuladores, checklist de pruebas, GitHub	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Responsabilidad compartida; seguimiento por Integrante 3	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.
## Tarea 8. Testing final, mejora visual y corrección de incidencias
Se realizará una revisión final del aspecto visual, la estabilidad del proyecto y la coherencia de los datos. En esta fase se pulirán detalles de estilo, se resolverán fallos menores y se ajustarán textos, iconos y gráficos para que el resultado sea más profesional. También se dejarán preparadas las capturas que servirán para la memoria y para el vídeo de demostración.
Duración	12 horas	Fecha y hora de inicio	21/04/2026 16:00
Fecha y hora de fin	23/04/2026 20:00	Recursos humanos	3 integrantes
Recursos materiales	Emuladores, móviles, editor de imágenes, hoja de pruebas	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Responsabilidad compartida	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.
## Tarea 9. Documentación final, anexos y preparación de la entrega
La última fase se dedicará a cerrar este anteproyecto, preparar la memoria, actualizar diagramas, crear manuales, ordenar capturas, revisar la coherencia con los commits del repositorio y dejar lista la presentación. Se trata de una tarea imprescindible: en este módulo no basta con programar, también hay que explicar correctamente lo que se ha hecho. Todo deberá quedar completado el 25 de abril para reservar el día 26 exclusivamente a la revisión y entrega final.
Duración	18 horas	Fecha y hora de inicio	24/04/2026 10:00
Fecha y hora de fin	25/04/2026 20:00	Recursos humanos	3 integrantes
Recursos materiales	Procesador de textos, capturas, software de presentaciones	Coste estimado	0 € directos
Responsable	Responsabilidad compartida	Metodología	Desarrollo incremental, validación continua y revisión por el equipo.

Subtareas previstas: definición concreta, desarrollo, prueba parcial, revisión y cierre en GitHub mediante issue asociada.
## 6.1 Distribución del trabajo entre los tres integrantes
Aunque todas las personas del grupo participarán en análisis, pruebas y documentación, se propone una asignación principal por pantalla para equilibrar la carga de trabajo y facilitar la defensa oral del proyecto.
Integrante	Responsabilidad principal	Apoyos previstos
Integrante 1	Pantalla de listado y filtrado; coordinación inicial	Apoyo en diseño funcional, pruebas y presentación
Integrante 2	Pantalla de alta/edición, multimedia y capa de datos	Apoyo en modelo de datos y validaciones
Integrante 3	Pantalla de estadísticas, integración y control final	Apoyo en pruebas, documentación y defensa

# 7. Cronograma
El cronograma del proyecto se ha planteado con un enfoque realista y profesional, concentrando el trabajo entre el 1 y el 26 de abril de 2026. Se ha dejado margen para pruebas, revisión visual y documentación, de forma que la fecha límite no coincida con tareas críticas de programación. La intención es evitar el error habitual de programar hasta el último día y después no tener tiempo para corregir fallos, revisar capturas o grabar un vídeo de calidad.
Para presentar la planificación de forma más vistosa y cercana a una herramienta profesional como TeamGantt, se ha preparado un gráfico de barras por días en el que puede apreciarse el orden lógico de dependencias entre tareas: primero análisis y entorno, después base de datos, a continuación el desarrollo de las tres pantallas, y finalmente integración, pruebas y documentación. El cronograma, además de resultar más visual, ayuda a explicar durante la exposición que el proyecto no se improvisó, sino que siguió una secuencia razonada.

Figura 1. Cronograma del proyecto con representación visual

Tarea principal	Horas	Inicio	Fin	Coste directo
Planificación y entorno	12 h	01/04/2026	02/04/2026	0 €
Análisis y diseño técnico	14 h	03/04/2026	04/04/2026	0 €
Base de datos y ORM	16 h	05/04/2026	06/04/2026	0 €
Pantalla de listado	18 h	07/04/2026	11/04/2026	0 €
Alta/edición y fotografía	22 h	09/04/2026	14/04/2026	0 €
Estadísticas y gráficas	18 h	12/04/2026	16/04/2026	0 €
Integración y pruebas	20 h	17/04/2026	20/04/2026	0 €
Mejora visual y correcciones	12 h	21/04/2026	23/04/2026	0 €
Documentación y entrega	18 h	24/04/2026	25/04/2026	0 €
Entrega final	-	26/04/2026	26/04/2026	0 €

Coste total directo estimado del proyecto: 0 € en licencias y herramientas, al apoyarse principalmente en software libre o gratuito de uso académico. Si se quisiera realizar una estimación económica simulada de la mano de obra, esta podría añadirse en la memoria final, pero no se considera necesaria para el presente anteproyecto.
# 8. Resumen de recursos humanos y materiales
Los recursos necesarios para este proyecto son asumibles por un grupo académico de DAM y no requieren infraestructura compleja. Aun así, es importante dejar constancia de qué medios serán necesarios en cada fase, tanto para justificar la viabilidad del proyecto como para demostrar una planificación seria del trabajo.
Desde el punto de vista humano, el equipo está compuesto por tres integrantes que colaborarán en todas las fases, aunque cada uno tenga una responsabilidad principal sobre una pantalla o bloque funcional. Esta distribución permite especialización sin perder visión global. En cuanto a recursos materiales, bastarán ordenadores personales, conexión a internet para descargar dependencias o sincronizar el repositorio, al menos un teléfono móvil para pruebas reales y el software necesario para documentación y presentaciones.
Tarea	Recursos humanos	Recursos materiales
Planificación y entorno	3 estudiantes	Ordenadores, internet, GitHub, Expo CLI, editor de código
Análisis y diseño	3 estudiantes	Herramientas de diagramación, procesador de textos, pizarra o tablero compartido
Base de datos y ORM	2 estudiantes + revisión del tercero	SQLite, Drizzle ORM, proyecto Expo, datos de prueba
Pantalla de listado	1 estudiante principal	React Native, iconos, componentes visuales, emulador o móvil
Alta/edición y foto	1 estudiante principal	Cámara del móvil, galería, image picker, permisos de dispositivo
Estadísticas	1 estudiante principal	Librería de gráficos, datos de ejemplo, consultas agregadas
Pruebas e integración	3 estudiantes	Checklist de pruebas, emuladores, móviles y repositorio GitHub
Documentación y defensa	3 estudiantes	Word o similar, editor PDF, capturas, software de presentaciones y grabación

Como recurso intangible adicional, será fundamental la coordinación interna del grupo. El uso adecuado de issues, ramas y commits permitirá demostrar que el trabajo se repartió de forma real y que cada tarea prevista tuvo un seguimiento coherente con el desarrollo posterior.
# 9. Política de seguimiento, evaluación y control de la calidad
Para evitar desviaciones y asegurar que el proyecto avanza conforme a lo previsto, el equipo aplicará una política de seguimiento basada en revisiones periódicas del repositorio, comprobación del estado de las issues y verificación funcional de los avances al cerrar cada bloque importante. De este modo, no se evaluará únicamente si se ha escrito código, sino si ese código realmente funciona y puede integrarse sin problemas en la aplicación completa.
En primer lugar, cada tarea relevante quedará reflejada en GitHub mediante una issue asociada a una persona responsable. Los commits deberán guardar relación con esas issues y describir con claridad el cambio realizado. Esta práctica no solo facilita la organización interna, sino que además servirá como evidencia de seguimiento ante el profesorado, tal y como se solicita en la guía del proyecto.
En segundo lugar, se establecerán revisiones internas al final de cada hito: diseño funcional, modelo de datos, pantalla de listado, formulario de alta/edición y pantalla de estadísticas. En cada revisión se comprobará, como mínimo, que la aplicación sigue arrancando, que la nueva funcionalidad no rompe las anteriores y que el código queda accesible para el resto del equipo.
En tercer lugar, se preparará un plan de pruebas funcionales sencillo pero suficiente. Entre los casos básicos se incluirán: crear una pieza nueva, verla en el listado, editar sus datos, borrar el registro con confirmación, añadir una imagen desde la cámara o la galería, aplicar filtros y comprobar que las estadísticas se actualizan. También se revisarán casos de error habituales, por ejemplo guardar sin nombre, introducir un año no numérico, cancelar la selección de una imagen o lanzar una búsqueda sin resultados.
Además de la calidad funcional, se controlará la calidad visual y documental. Las capturas, tablas, diagramas y manuales deberán coincidir con lo realmente implementado. Este punto es importante porque la evaluación del proyecto no se limita a la aplicación: aquello que no aparezca en el vídeo, la exposición o la documentación puede considerarse como no realizado. Por ello, la coherencia entre producto, memoria y presentación será un criterio de control continuo.
Como norma general, el equipo priorizará siempre la estabilidad del núcleo del proyecto. Si alguna mejora estética o funcional pusiera en riesgo la entrega en plazo, se simplificará o se pospondrá. Esta cláusula de prudencia es parte de la política de calidad, ya que un proyecto más pequeño pero bien acabado tiene más valor que una propuesta demasiado ambiciosa y llena de errores.
# 10. Cláusulas
- Primera. El equipo se compromete a desarrollar una aplicación móvil funcional que cumpla, como mínimo, con los requisitos descritos en este anteproyecto: persistencia local, al menos tres pantallas diferenciadas y operaciones CRUD sobre la base de datos.
- Segunda. El calendario de trabajo queda fijado con fecha límite máxima de entrega el 26 de abril de 2026. Ninguna tarea principal de desarrollo deberá planificarse más allá de dicha fecha. Los días previos se reservarán para revisión y cierre.
- Tercera. Cualquier cambio relevante de alcance deberá ser acordado por el grupo y reflejado en el repositorio y en la documentación. No se introducirán funcionalidades de alto riesgo técnico en los últimos días si estas comprometen la estabilidad del proyecto.
- Cuarta. En caso de retraso, se priorizarán las funcionalidades obligatorias sobre las opcionales. Se mantendrán siempre la persistencia, el listado, el alta/edición y el borrado. Las estadísticas podrán simplificarse visualmente antes de eliminarse por completo.
- Quinta. El control de calidad se realizará mediante pruebas funcionales, revisión cruzada del código y comprobación de la coherencia entre anteproyecto, memoria, vídeo, commits y exposición oral.
- Sexta. Todos los integrantes deberán participar tanto en el desarrollo como en la defensa del proyecto, con reparto equilibrado de responsabilidades y conocimiento suficiente del conjunto de la aplicación.
- Séptima. Se utilizarán, siempre que sea posible, herramientas gratuitas o de uso académico. El coste directo del proyecto se considera nulo a efectos del anteproyecto.

# Anexo I. Correspondencia de actividades con tabla de puntuación
En este anexo se relacionan las actividades previstas con los criterios de evaluación publicados para el módulo. El objetivo es dejar claro desde el anteproyecto qué apartados se asumen y qué evidencias deberán mostrarse después en la aplicación, en el vídeo y en la exposición.
Criterio evaluable	¿Se realizará?	Cómo se cubrirá	Evidencias previstas
1.a Aplicación móvil funcional	Sí	App React Native con SQLite, Drizzle y tres pantallas principales	Ejecución en Expo o APK, demostración funcional y vídeo
1.b.1 Pantallas con CRUD	Sí, obligatorio	Listado, alta, edición y borrado de piezas numismáticas	Vídeo mostrando altas, consultas, modificaciones y borrado
1.b.2 Pantallas con gráficas y estadísticas	Sí	Pantalla de estadísticas con tarjetas resumen y varias gráficas	Capturas, explicación en defensa y vídeo
1.c Multimedia y about me	Se cubre al menos la parte multimedia	Uso de imágenes reales de monedas y billetes; la pantalla de perfil se deja como ampliación razonable	Pantallas, capturas y vídeo de uso de fotografías
2.a Memoria completa y anexos técnicos	Sí	Memoria con diagramas, explicaciones y anexos bien presentados	PDF final y documentación adicional
2.b Manual/es de usuario en PDF y Markdown	Sí	Manual básico con capturas y pasos de uso comprensibles	Archivos PDF y MD
2.c Anteproyecto coherente y seguimiento en GitHub	Sí	Issues, commits y planificación alineados con las tareas	Repositorio privado, cronograma y capturas
3. Interés del proyecto y calidad de presentación	Sí	Se reforzará con fotos reales, interfaz cuidada y exposición clara	Presentación, vídeo y defensa oral

Conclusión del anexo: el equipo asume expresamente la realización de los apartados 1.b.1 y 1.b.2, y cubrirá la parte multimedia mediante imágenes reales asociadas a las fichas. La ampliación 'about me' se considera una mejora opcional, pero no se priorizará si compromete el cumplimiento del núcleo obligatorio.
# Anexo II. Pantallas previstas de la aplicación
A continuación se incluyen tres bocetos visuales de las pantallas mínimas comprometidas para la aplicación. Se han dibujado con un estilo limpio y moderno, pero sencillo de implementar con React Native. Estas pantallas constituyen un compromiso mínimo; durante el desarrollo podrían añadirse otras vistas auxiliares si el ritmo del proyecto lo permite.

Figura 2. Pantalla de listado general, búsqueda y filtrado.
Mostrará todas las piezas guardadas, un cuadro de búsqueda, filtros rápidos y el acceso al detalle o edición de una ficha existente. También incorporará un botón de alta visible para añadir nuevos registros con rapidez.

Figura 3. Pantalla de alta y edición con fotografía.

Permitirá introducir o modificar los datos de una moneda o billete mediante un formulario claro. Incluirá botones para abrir la cámara o la galería, guardar cambios y borrar registros con confirmación.

Figura 4. Pantalla de estadísticas con tarjetas y gráficas.
Ofrecerá una visión global del estado de la colección mediante indicadores, gráficos de barras y distribución por tipos. Su finalidad será aportar valor analítico sin exceder el tiempo disponible.
# Anexo III. Equipamiento para la exposición
Para la exposición final se prevé utilizar preferentemente un ordenador portátil propio del grupo y, al menos, un teléfono móvil con la aplicación instalada o abierta mediante Expo. De este modo, la demostración podrá hacerse de forma más fluida y cercana a un uso real. También se llevará la presentación exportada a PDF y al formato editable original, así como el vídeo de demostración en una memoria USB y en la nube para evitar incidencias de última hora.

Equipamiento mínimo previsto: ordenador para la presentación, dispositivo móvil o emulador para ejecutar la app, cable de alimentación, copia local de la presentación, acceso a internet solo si fuera necesario para iniciar Expo y copia de seguridad del vídeo y de la documentación final.

¿Base de datos?
colecciones

id
nombre
descripcion
fecha_creacion
activa

piezas

id
coleccion_id
tipo
titulo
pais
anio
valor_facial
material
estado_conservacion
rareza
cantidad
tiene_error
observaciones
fecha_alta
fecha_actualizacion

fotos_pieza

id
pieza_id
uri_local
origen
descripcion
es_principal
fecha_captura

perfil_usuario
(opcional, para cubrir mejor el apartado de perfil/avatar)

id
nombre_mostrado
avatar_uri
email_opcional
tema
fecha_actualizacion

Y las relaciones son:

una colección tiene muchas piezas
una pieza puede tener muchas fotos
las estadísticas se calculan a partir de consultas sobre piezas y fotos_pieza, sin crear una tabla aparte